АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СТАРОБЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 01.03.2022 г. № 03-п

 с. Старобелогорка

 **О создании комиссии по пропуску**

 **весеннего паводка 2022 года.**

 Во исполнение постановления Главы администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области от 28.02.2022 года № 154-п « О мерах по пропуску весеннего паводка 2022 года» в целях проведения противопаводковых мероприятий и предупреждения ЧС на территории Старобелогорского совета:

1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2022 года в следующем составе:

 председатель комиссии- глава администрации Старобелогорского

 сельсовета

Члены комиссии»:

Члены ВДПО;

Завхоз школы;

Члены ДНД;

Директор МОБУ «Старобелогорская СОШ»

1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод и защите

населения, согласно приложению №1.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

 размещению на официальном сайте администрации.

 И.о.главы администрации Н.Н.Трохова

 Разослано: в дело, прокурору, орготделу, членам комиссии.

Приложение № 1

 к постановлению

от 01.03.2022 г. № 03-п

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОБЕЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории Старобелогорского сельсовета, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории | март | Администрация сельсовета |
| 2 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросам паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций |  март-апрель | Администрация сельсовета |
| 3 | Провести комиссионное обследование ГТС по вопросу их подготовки к пропуску весеннего паводка | до 25.03.2022г. | Администрация сельсовета. |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. | в паводковый период | Администрация сельсовета |
| 5 | Организовать работу по прочистке проходов для талых вод с улиц на территории Старобелогорского сельсовета. | по мере таяния снега | Администрация сельсовета, члены комиссии |
| 6 | Организовать эвакуацию и жизнеобеспечение эвакуированного населения (при необходимости) | в период весеннего паводка | Глава администрации  |
| 7 | Организовать очистку от снега санитарных зон водозаборных скважин | до 27.04.2022 г | Члены комиссии, администрация сельского совета |